학생 역량 관리 시스템

(Student Competency Management System)

프로젝트 수행 계획서

프로젝트명 : 학생 역량 관리 시스템 개발

Project Code : SCMS-2025-001

작성일 : 2025년 10월 27일

작성자 : 2팀 - 조수아

목차

- 프로젝트 개요

- 팀 구성 및 역할 분담

- 개발 방법론 - 애자일(Agile) 스크럼

- 주요 일정 및 마일스톤

- 리스크 관리 계획

- 커뮤니케이션 계획

프로젝트 개요

[현황 분석]

대학 내 비교과 프로그램, 역량 개발, 진로 상담 등이 각 부서별로 산재되어 관리되고 있어 학생들의 역량 관리가 어려운 상황입니다.

[문제점]

- 비교과 프로그램 신청 절차 복잡 (수기 신청, 이메일 접수 등)

- 학생별 역량 진단 데이터 분산 관리

- 마일리지 적립 내역 실시간 확인 불가

- 상담 예약 시스템 부재로 학생 및 상담사 대기 시간 증가

- 취업 준비를 위한 포트폴리오 관리 기능 부족

[해결 방안]

통합 웹 플랫폼을 구축하여 학생- 교직원 간 원활한 소통과 체계적인 역량 관리를 지원합니다.

[주요 목적]

- 비교과 프로그램 통합 관리 시스템 구축

- 학생 역량 진단 및 분석 자동화

- 마일리지 기반 역량 인증 체계 확립

- 진로 설계 및 취업 지원 기능 제공

- 통합 상담 예약 및 이력 관리 시스템 구현

[정량적 목표]

- 프로그램 신청 소요 시간 70% 단축 (10분 -> 3분)

- 역량 진단 참여율 50% 증가

- 상담 예약 대기 시간 60% 감소

- 시스템 동시 접속자 최소 100명 이상 지원

[포함 범위]

✅ 비교과 프로그램 관리 (등록, 조회, 신청, 참여 확인)

✅ 역량 진단 테스트 (설문 시스템, 결과 분석)

✅ 마일리지 관리 (적립, 조회, 역량 인증)

✅ 통합 상담 (예약, 승인, 상담 이력)

✅ 관리자 대시보드

✅ 반응형 웹 UI (PC/모바일)

[기대효과]

(학생 측면)

- 원스톱 역량 관리로 편의성 증대

- 체계적인 진로 설계 지원

- 마일리지 가시화를 통한 동기부여

(교직원 측면)

- 프로그램 운영 효율성 향상

- 학생 역량 데이터 통합 분석 가능

- 행정 업무 자동화로 업무 부담 감소

(대학 측면)

- 학생 역량 개발 성과 정량화

- 대학 평가 지표 개선

팀 구성 및 역할 분담

[팀 구성]

팀명 : 1팀

팀원 수 : 6명

개발 기간 : 4주 (기획 1주 + 개발 2주 + 테스트 및 발표 준비 1주)

| 이름 | 구분 | 담당 업무 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조수아 | 알림 | 이메일 발송 | - 프로그램 신청 승인 시 알림 - 공통 이메일 모듈 (JavaMailSender) |
|  | 프로젝트 관리 | PM 업무 | - 일정 관리 - 회의 진행 |
|  | 공통 모듈 | 인증 및 보안 | - 로그인/회원가입 - 로그인 API - 이메일/비밀번호 검증 - JWT Access Token발급 - JWT Refresh Token 발급 - 로그인 이력 저장 - JWT 인증 필터 - Access Token 검증 - Refresh Token 갱신 - 사용자 정보 추출 - 401 Unauthorized 처리 - 토큰 블랙리스트 처리 - 공통 예외 처리 - @ControllerAdvice 구현 - UserNotFoundException - DuplicateEmailException - InvalidPasswordException - 통일 에러 응답 - 메인 대시보드 - 대시보드 레이아웃 - 좌측 사이드바 (LNB) - 메인 콘텐츠 영역 - 콘텐츠 카드 - 비교과 프로그램 카드 - 역량 진단 카드 - 상담 카드 - 최근 프로그램 목록 - 권한 관리 - @PreAuthoize 적용 - 학생/관리자 역할 구분 - 메서드 레벨 권한 체크 - URL 접근 제어 - /api/auth/** -> 인증 불필요 - /api/admin/** -> ADMIN만 접근 - /api/** -> 인증 필수 - 공통 헤더/푸터 CSS - 헤더 - 로고 (클릭 시 메인으로) - 네비게이션 메뉴 - 알림 아이콘 - 사용자 정보 드롭다운 - 로그아웃 버튼 - 푸터 - 저작권 정보 - 이용약관 - 개인정보처리방침 - 문의하기 - CSS 스타일링 - Bootstrap 기반 - 반응형 디자인 - 모바일 햄버거 메뉴 |
|  | DB 설계 | DB 설계 총괄 | - 전체 ERD 작성 총괄 (학생, 비교과, 역량, 마일리지, 진로, 상담, 관리자 테이블) - 연관관계 매핑 - MySQL DB 초기 설정 (인덱스 설정 학번, 프로그램 ID 등) - 테이블 정의서 작성 |
| 홍종학 역량 진단 +UI/UX +보안문서 | 백엔드 | 역량 진단 시스템 | - 역량 진단 설문 CRUD - 설문 목록 조회 - 전체 설문 목록 조회 (제목, 상태, 생성일, 활성화 여부 - 설문 상세 조회 - 설문 정보 및 문항 목록 조회 - 문항별 유형, 선택지, 배점 등 - 설문 등록 - 설문 제목, 설명, 시작일, 종료일 - 역량 카테고리 매핑 (ex. 의사소통, 문제해결 등) - 설문 수정 - 설문 정보 수정 - 문항 추가/수정/삭제 - 설문 삭제 - 설문 삭제 - 설문 응답 제출 - 문항별 응답 데이터(필수 x) - 자동 채점 로직 - 역량별 점수 계산 - 역량 결과 분석/통계 - 내 역량 결과 조회 - 최신 진단 결과 - 역량별 점수 - 역량 통계 (관리자) - 참여율 - 학년별 평균 역량 점수 |
|  | 프론트엔드 | 역량 진단 + 공통 UI | - 역량 진단 설문 화면 - 설문 목록 화면 - 설문 카드 형식(제목, 설명, 기간, 참여 버튼) - “참여완료” 표시 - 빈 화면 처리 (“진행중인 설문이 없습니다.”) - 결과 분석 화면 (차트) (필수 x) - 역량별 점수 표시 - 역량 레벨 표시 - 설문 관리 화면 (관리자) - 설문 관리 목록 - 설문 목록 테이블 (제목, 상태, 응답수, 생성일) - 활성화/비활성화 토글 - 수정/삭제 버튼 - 신규 설문 등록 버튼 - 설문 등록/수정 화면 - 설문 정보 입력 폼 - 문항 추가 버튼 - 문항 유형 선택 - 역량 카테고리 선택 - 저장/취소 버튼 |
|  | 추가 | 보안 문서 | - XSS/SQL Injection 방지 문서 작성 |
| 황혜은 진로설계 +파일업로드 +외부API | 백엔드 | 상담 | - 상담 예약 CRUD - 상담 예약 신청 - 상담 유형 선택 (진로/학업/심리) - 희망 날짜/시간 선택 - 상담 내용 입력 - 내 예약 목록 조회 - 예약 목록 (날짜, 시간, 상태) - 예약 상세 조회 - 예약 정보 (날짜, 시간, 상담 내용, 상담사 추후 업데이트) - 상태 및 메모 - 예약 취소 - 예약 취소 처리 - 취소 사유 입력 - 상담 승인 화면 (관리자) - 상담 요청 목록 조회 - 대기 중인 상담 요청 목록 - 필터링 (대기, 확정) - 상담 승인 - 승인 처리 - 상담사 배정 - 확정 날짜/시간 설정 - 이메일 알림 발송 (필수 x) - 상담 거부 - 거부 처리 - 거부 사유 입력 - 이메일 알림 발송 (필수 X) - 상담 이력 화면 및 페이징 - 전체 상담 이력 조회 - 전체 상담 내역 목록 - 페이징 처리 - 검색 (학생 이름, 학번) - 내 상담 이력 - 내가 받은 상담 목록 |
|  | 프론트엔드 | 상담 | - 상담 예약 화면 (학생) - 상담 예약 신청 화면 - 상담 유형 선택 (라디오 버튼 : 진로/ 학업/심리) - 날짜/시간 선택 (달력 UI + 시간대 선택) - 상담 내용 입력 (텍스트 영역) - 신청 버튼 - 신청 완료 시 “예약이 신청되었습니다” 모달 - 내 예약 목록 화면 - 예약 목록 테이블 (날짜, 시간, 유형, 상태) - 상태 뱃지 (대기:노랑,승인:초록, 거부:빨강) - 취소 버튼(대기/승인 상태만) - 상세 보기 버튼 - 예약 상세 모달 - 예약 정보 표시(예약중/완료/취소) - 상담사 표시 (미정/상담사이름) - 상담 내용 보기 - 메모 보기 - 닫기 버튼 상담 승인 화면 (관리자용) - 상담 요청 관리 화면 - 대기 중인 요청 목록 테이블 - 학생 정보 (이름, 학번) - 상담 유형, 희망 날짜/시간 - 승인/거부 버튼 - 승인 모달 - 확정 날짜/시간 수정 - 상담사 입력(미정/상담사 이름) - 승인 확인 버튼 - 거부 모달 - 서부 사유 입력 - 거부 확인 버튼 - 내 상담 이력 화면 - 전체 상담 이력 화면 - 빈 화면 처리 (“상담 이력이 없습니다” |
| 장하은 | 백엔드 | 비교과 프로그램 | - 비교과 프로그램 CRUD (등록, 조회, 수정, 삭제) - 프로그램 목록 조회 - 전체 프로그램 목록 - 카테고리별 필터링(학술, 봉사, 문화) - 검색 (키워드 : 제목, 설명) - 페이징 처리 - 정렬 (최신순, 마감 임박순, 인기순) - 프로그램 상세 조회 - 프로그램 정보 (제목, 설명, 일시, 장소, 정원, 카테고리) - 신청 인원 수 - 신청 가능 여부 체크 - 담당자 정보 - 프로그램 등록 (관리자) - 프로그램 정보 입력 - 카테고리 선택 - 정원 설정 - 신청 기간 설정 - 프로그램 수정 (관리자) - 프로그램 정보 수정 - 정원 변경 - 프로그램 삭제 (관리자) - 프로그램 삭제 - 프로그램 신청/취소 로직 - 프로그램 신청 - 신청 처리 - 정원 체크 - 중복 신청 방지 - 신청 완료 알림 이메일 발송(필수x) - 프로그램 신청 취소 - 취소 처리 - 상태별 필터링 (대기/승인/완료) - 참여 확인 처리 (관리자) - 신청자 목록 조회 - 프로그램별 신청자 목록 - 학생 정보 (이름, 학번) - 상태 (대기/승인/참여 완료) - 신청 승인/거부 - 승인/거부 처리 - 이메일 알림 발송 (필수x) - 참여 확인 - 참여 완료 처리 - 마일리지 적립 트리거 - 검색 및 필터링 - 제목/내용 키워드 검색 - 카테고리별 필터 - 날짜 범위 필터 - 신청 가능 여부 필터 |
|  | 프론트엔드 | 비교과 프로그램 | - 프로그램 목록 화면 - 프로그램 목록 화면 - 프로그램 카드 형식 (제목, 일시, 정원, 카테고리) - 검색 바(키워드 입력) - 카테고리 필터 (전체, 학술, 봉사, 문화 등) - 정렬 선택 (최신순, 마감 임박순, 인기순) - 페이징 버튼 - 빈 화면 처리 (“진행중인 프로그램이 없습니다.”) - 프로그램 상세 페이지 - 프로그램 상세 화면 - 프로그램 정보 표시 - 제목, 설명 - 일시, 장소, 담당자 - 정원 - 카테고리 뱃지 - 신청 버튼 (신청 가능 시) - 신청 불가 안내 (정원 초과, 마감) - 뒤로 가기 버튼 - 신청 화면 - 내 신청 내역 화면 -신청 목록 테이블 (프로그램명, 신청일, 상태) - 상태별 탭 (전체, 대기, 승인, 완료) - 취소 버튼 (대기, 승인 상태만) - 상세 보기 버튼 - 프로그램 관리 화면 (관리자용) - 프로그램 관리 목록 - 프로그램 목록 테이블(제목, 일시, 정원, 신청자 수) - 신규 등록 버튼 - 수정/삭제 버튼 - 프로그램 등록/수정 화면 - 프로그램 정보 입력 폼 - 카테고리 선택 (드롭다운) - 정원 입력 - 신청 기간 설정 - 저장/취소 버튼 - 신청자 관리 화면 - 신청자 목록 테이블 (이름, 학번, 신청일, 상태) - 승인/거부 버튼 |
| 박성호 | 백엔드 | 마이페이지 | - 내 정보 조회 - 회원 정보 조회 - 이름, 이메일, 학번, 생년월일, 주소 - JWT 토큰 기반 인증 - 비밀번호 제외 - 액션 버튼 - 정보 수정 버튼 - 비밀번호 변경 버튼 - 정보 수정 - 주소 수정 - 주소 필드 업데이트 - Validation 적용 - 이메일, 이름, 학번은 수정 불가 - 비밀번호 변경 - 현재 비밀번호 검증 (BCrypt) - 새 비밀번호 확인 일치 체크 - 새 비밀번호 암호화 저장 - 비밀번호 규칙 : 8자 이상, 영문+ 숫자+특수문자 |
|  | 프론트엔드 | 마이페이지 | - 내 정보 조회 - 회원 정보 테이블 - 이메일, 이름, 학번, 주소, 생년월일 - 테이블 형식 (좌우 정렬) - 정보 수정 화면 - 정보 수정 폼 (이메일, 주소) - 저장/취소 버튼 - 비밀번호 변경 화면 - 비밀번호 변경 폼 - 현재 비밀번호 입력 - 새 비밀번호 입력 - 새 비밀번호 확인 입력 - 클라이언트 측 검증 - 새 비밀번호 일치 체크 - 비밀번호 규칙 안내 문구 - 변경 완료/취소 버튼 - 변경 완료 시 로그인 페이지로 이동 |
|  | 에러 페이지 |  | - 404 페이지(Not Found) - 404 에러 화면 - “페이지를 찾을 수 없습니다” 메시지 - 404 에러 일러스트 또는 아이콘 - 요청한 URL 표시 - 액션 버튼 - 메인 페이지로 이동 버튼 - 이전 페이지로 돌아가기 버튼 - 403 페이지 (Forbidden) - 403 에러 화면 - “접근 권한이 없습니다”메시지 - 권한 안내 문구 (관리자 전용 페이지 등) - 403 에러 아이콘 - 액션 버튼 - 메인 페이지로 이동 버튼 - 로그인 페이지로 이동 버튼 (비로그인 상태 시) - 500 페이지 (Internal Server Error) - 500 에러 화면 - “서버 오류가 발생했습니다” - “잠시 후 다시 시도해주세요” 안내 - 500 에러 아이콘 - 액션 버튼 - 메인 페이지로 이동 버튼 - 새로고침 버튼 |
| 김가은 | 백엔드 | 관리자 대시보드 | - 관리자 대시보드 통계 API - 전체 학생 수 조회 - 월별 접속자 통계 - 사용자 관리 API - 사용자 목록 조회 - 사용자 상세 조회 - 사용자 검색 및 필터링 (이름, 학번) - 계정 활성화/비활성화 |
|  | 프론트엔드 | 관리자 대시보드 | - 관리자 대시보드 화면 - 통계 카드 - 사용자 관리 화면 - 사용자 목록 테이블 (이름, 이메일, 학번) - 검색 바(이름, 학번 검색) - 필터링 - 페이징 - 사용자 상세 화면 - 사용자 상세 정보 표시 - 수정 저장/취소 버튼 |
|  |  | 샘플 데이터 생성 | - 학생 더미 데이터 50명 - 비교과 프로그램 샘플 20개 - 역량 진단 문항 30개 - 테스트용 마일리지 이력 - Hibernate DDL 설정 관리 |

[공동 책임]

- 일일 스크럼 참여 (매일 17:30)

- 코드 리뷰 (매주 토요일 09:00)

- 문서화 작업 (각자 담당 기능)

- 입력 폼 Validation (@Vaild)

- XSS 방지

- SQL Injection 방지

개발 방법론 - 애자일(Agile) 스크럼

[선택 근거]

- 짧은 개발 기간에 적합한 반복적 개발

- 요구사항 변경에 유연한 대응 가능

- 소규모 팀(5명)에 최적화된 의사소통 구조

- 주차별 결과물 확인을 통합 리스크 조기 발견

[스프린트 계획]

sprint 0 (1주차) : 기획 및 설계 - 요구사항 정의 - ERD 설계 - 화면 설계 - 개발 환경 구축

[스크럼 이벤트 일정]

(데일리 스크럼)

- 시간 : 매일 오후 17:30 (15분)

- 방식 : 대면

- 내용 : 오늘 한 일 / 내일 할 일 / 블로킹 이슈

(스프린트 계획 회의)

- 시간 : 매주 월요일 오후 17:00

- 방식 : 대면

- 내용 : 이번주 개발 목표 설정, 백로그 선택, 작업 분배

(스프린트 리뷰)

- 시간 : 매주 토요일 09:00

- 방식 : 대면(중앙정보처리학원 301호)

- 내용 : 개발 결과물 시연, 완료 기능 검증

(스프린트 회고)

- 시간 : 매주 토요일 10:00

- 방식 : 대면(중앙정보처리학원 301호)

- 내용 : KPT(Keep, Problem, Try)

주요 일정 및 마일스톤

[전체 일정 개요]

| 단계 | 기간 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 기획 | 10/27 | 프로젝트 수행 계획서 - 프로젝트 개요 - 팀 구성 및 역할 분담 - 개발 방법론 선택 - 주요 일정 및 마일 스톤 - 리스크 관리 계획 - 커뮤니케이션 계획 팀 협업 문서 - Git 브랜치 전략 - 커밋 컨벤션 - 코드 리뷰 프로세스 - PR 규칙 - 코딩 컨벤션 - 일일 스크럼 시간 및 형식 - 산출물 저장 위치 Git 저장소 초기 설정 |
|  | 10/28 | 요구사항 정의서 - 기능별 요구사항 ID 정의 - 요구사항 분류 - 상세 설명 및 우선순위 선정 - 입력 데이터/출력 데이터 설정 - 비기능 요구사항 |
|  | 10/29 | 요구사항 정의서 - 기능별 요구사항 ID 정의 - 요구사항 분류 - 상세 설명 및 우선순위 선정 - 입력 데이터/출력 데이터 설정 - 비기능 요구사항 |
|  | 10/30 | 화면 설계서 - 주요 화면 별 와이어프레임 - 화면 ID 부여 - 화면 구성 요소 - 입력 항목 및 버튼 위치 - 반응형 여부 표시 - 필수 화면 목록 작성 업무 프로세스 플로우차트 - 비교과 프로그램 신청 프로세스 - 역량 진단 프로세스 - 마일리지 적립 프로세스 - 상담 예약 및 승인 프로세스 - 예외 처리 흐름(정원 초과, 중복 신청 등) |
|  | 10/31 | 화면 설계서 - 주요 화면 별 와이어프레임 - 화면 ID 부여 - 화면 구성 요소 - 입력 항목 및 버튼 위치 - 반응형 여부 표시 - 필수 화면 목록 작성 업무 프로세스 플로우차트 - 비교과 프로그램 신청 프로세스 - 역량 진단 프로세스 - 마일리지 적립 프로세스 - 상담 예약 및 승인 프로세스 - 예외 처리 흐름(정원 초과, 중복 신청 등) ERD 작성 |
| 개발 | 11/01~11/14 (2주) | 소스 코드 - 단위 테스트 - API 문서 |
| 테스트/배포 | 11/15~ | 테스트 결과 보고서 - 배포된 시스템 - 사용자 매뉴얼 |

리스크 관리 계획

[리스크 내용]

| 리스크 ID | 리스크 내용 | 확률 | 영향도 | 대응전략 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | - MySQL 연동 실패 - DB 접속 오류 | 중 | 상 | - 로컬 DB 테스트 선행 - 연결 풀 설정 문서화 | 김가은 |
| RISK-002 | - 요구사항 변경 빈번 | 상 | 중 | - 10/31까지 요구사항 동결 - 변경 시 변경 관리 절차 - 우선순위 재조정 | 조수아 |
| RISK-003 | - 팀원 개인 사정 (질병, 긴급상황) | 중 | 상 | - 페어 프로그래밍 - 코드 리뷰 철저 - 20% 버퍼 타임 확보 | 조수아 |
| RISK-004 | - 성능 이슈 (100명 동시 접속 등) | 하 | 상 | - 페이징 처리 - 인덱스 최적화 | 전원 |
| RISK-005 | - Git 충돌 빈번 | 상 | 중 | - 작은 단위 커밋 - 매일 develop 동기화 | 전원 |
| RISK-006 | - 일정 지연 | 중 | 상 | - 주간 진척도 체크 - 핵심 기능 우선 개발 | 조수아 |
| RISK-007 | - 테스트 시간 부족 | 상 | 중 | - 개발과 테스트 병행 - 단위 테스트 작성 - 마지막 주 테스트 집중 | 조수아 |
| RISK-008 | - 데이터 손실 | 하 | 상 | - 정기적 백업 (매일) - Git 버전 관리 활용 | 전원 |

[리스크 모니터링]

- 주기 : 매주 금요일 회고 시

- 담당 : 조수아

- 보고 : 리스크 관리 대장 업데이트

[최악의 시나리오 대비]

- 팀원 이탈 시 : 기능 축소

- 일정 심각하게 지연 시 : 필수 기능만 구현

- DB 완전 손실 시 : Git 백업 복구, 샘플 데이터 재생성

커뮤니케이션 계획

[정기 회의]

회의명 : 데일리 스크럼 주기 : 매일 (월~금) 시간 : 17:00 참석 : 전원 필수 목적 : 진행 상황 공유, 블로킹 이슈 해결

회의명 : 스프린트 계획 회의 주기 : 매주 월요일 시간 : 17:00 참석 : 전원 필수 목적 : 주간 목표 설정, 백로그 선택

회의명 : 스프린트 리뷰 & 회고 주기 : 매주 토요일 시간 : 09:00 참석 : 전원 필수 목적 : 완료 기능 시연, 개선점 도출

[의사소통 도구]

| 도구 | 용도 | 응답 시간 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | - 코드 리뷰 - 이슈 트래킹 - Wiki (회의록, 기술 문서) | 24시간 이내 |
| Kakao Talk | - 일일 스크럼 - 긴급 문의 - 일정 및 파일 공유 | 즉시 |
| Google Drive | - 발표 자료 - 화면 설계서 - 요구사항 정의서 - 화면 구성도 - 자료 흐름도 |  |
| ERD CLOUD | - ERD 파일 |  |

[보고 체계]

(진행 상황 보고)

- 일일 : 데일리 스크럼 구두 보고

- 주간 금요일 스프린트 리뷰 (시연 및 코드 설명)

- 긴급 : 카카오톡을 통한 즉시 보고

(문서 버전 관리)

- 산출물 파일명 : 문서명_v1.0_날짜.확장자

- 예 : 요구사항정의서_v1.2_20251027.xlsx

- 최종본 : _final 접미사 추가

[최종 예상 산출물]

- 요구사항 정의서

- ERD

- 화면구성도

- 플로우차트

- 발표 자료

- …